## Slide 1
bicec-veripass
Plateforme KYC Biométrique Digitale - BICEC Cameroun
Ken — Stagiaire Ingénieur
Février 2026
Rapport d'Avancement de Stage

## Slide 2
Travaux Réalisés (2 Mars - 11 Mars)
Phase 1: Recherche
100%
Research Report KYC
Technical Research
Phase 2: Planification
85%
Product Brief
PRD v2
UX Specification v2.1
Architecture (En cours)
Décision Stratégique
~~Services Mock (DGI/BEAC)~~
→ Supprimés du MVP
→ Intégrations réelles priorisées
Avancement Période
46%
global
Complétés
5
En Cours
1
Restants
5
Préparation Phase 3
Epics & Stories identifiés
→ Prêts à créer

## Slide 3
Contexte & Problématique
14
jours
Délai moyen d'ouverture de compte manuel
Processus Manuel
Allers-retours répétés, dossiers incomplets
Gap de Confiance
Jeunes : "bureaucratique" vs Seniors : "insécurité"
Pression Réglementaire
COBAC, Loi 2024-017, conformité stricte
Exclusion financière des 18-35 ans (60% de la population)

## Slide 4
Vision du Projet
Avant
14
jours
Après
11
minutes
Solution Souveraine 100% Open-Source
PaddleOCR
Extraction CNI
DeepFace
Biométrie faciale
On-Premise
Souveraineté données
Flutter Mobile
Interface responsive
Objectif Business
3x
réduction du CAC

## Slide 5
Recherche & Analyse
Conformité
COBAC R-2019/01
Licences & normes prudentielles
COBAC R-2019/02
Exigences KYC/AML
Loi 2024-017
"GDPR Camerounais" - Données sensibles
✓ Conservation 10 ans
✓ Chiffrement AES-256
Concurrents
Afriland First Bank
Approche hybride, focus PME
Ecobank
Plateforme panafricaine mature
MTN Mobile Money
Inscription instantanée, KYC limité
Opportunité BICEC
100% distant + confiance accrue
Technique
Stack Validé
PaddleOCR (PP-OCRv4)
DeepFace + MiniFASNet
Flutter + FastAPI
PostgreSQL + Docker
Contraintes Matérielles
16GB
RAM max
Intel Core i3 @ 2.5GHz

## Slide 6
Architecture Technique
Stack Technologique
Mobile App
Flutter • Android 7+ • iOS 15+
Backend API
FastAPI • Python • REST/JSON
Moteur IA Local
PaddleOCR • DeepFace • MiniFASNet
Base de Données
PostgreSQL • Chiffrement AES-256
Déploiement
Docker Compose • On-Premise
16GB
RAM Maximum
i3
Intel Core @ 2.5GHz

## Slide 7
Expérience Utilisateur
Parcours "Marie" en 11 Minutes
Téléchargement
00:30
Capture CNI
03:00
Biométrie
05:30
GPS + Adresse
07:30
Signature
09:30
Soumission
11:00
Personas Clés
Marie • Entrepreneure
24 ans • Besoin de rapidité • Taux complétion >75%
Jean • Agent KYC
Validation < 5min • First-Time-Right >85%
Thomas • Ops
Provisioning • Résolution conflits • Gestion Amplitude
Sylvie • Manager
Dashboard R/Y/G • SLA < 2h • Monitoring temps réel
Résilience
Evidence-First
Revolut-Grade

## Slide 8
Livrables Clés - Méthodologie BMAD
Phase 1: Recherche & Analyse
100%
Research Report KYC
Technical Research
Phase 2: Planification & Exigences
85%
Product Brief
PRD v2 (41 FRs + 12 NFRs)
UX Specification v2.1
Architecture (En cours)
Phase 3: Conception de Solution
0%
Epics & Stories
Préparation Implémentation
Phase 4: Implémentation
0%
Sprint Planning
Développement
QA Automation
Avancement Global
46%
Méthodologie BMAD Agile
Complétés
5
En Cours
1
Restants
5
Focus Actuel
⏳ Architecture Document
→ En cours de rédaction

## Slide 9
Métriques de Succès
Utilisateur
Taux Complétion
>75%
Temps Onboarding
<15min
Usage Données
<20MB
FTR Rate
>85%
Business
Réduction CAC
3x
Backlog Admin
-80%
Nouveaux Comptes
+30%
Segment 18-35
+30%
Technique
Uptime Système
>99.9%
Traitement AI
<15s
Taux Faux Positifs
<2%
Souveraineté
100%
Objectif Pilote
20-50
Comptes Vérifiés
MVP Phase - Mock Integration

## Slide 10
Prochaines Étapes
Phase 1
MVP
App Mobile Flutter
Intégration AI PaddleOCR/DeepFace
Portal Back-Office
Services Mock (DGI/BEAC)
Multi-agents Load Balancing
Connexion Sopra Amplitude
Pilote 20-50 utilisateurs
Durée
3-4 mois
Phase 2
Growth
Intégrations Live DGI/BEAC
Détection Fraude Automatisée
Scaling Infrastructure
Dépendance
APIs Réelles
Phase 3
Vision
Expansion CEMAC
BICEC ID Rail
Produits One-Click
Support NFC Passports
Blueprint Régional
Statut
Planifié

## Slide 11
Conclusion
Projet Prêt
Documentation complète et conforme COBAC
Valeur Ajoutée
Réduction CAC 3x
Temps onboarding 14j → 11min
100% souveraineté données
Innovation
Première solution KYC 100% open-source & on-premise au Cameroun
Faisabilité
Technique prouvée sur hardware standard 16GB RAM / Intel i3
Conformité
Respect total Loi 2024-017 et directives COBAC
Impact Social
Inclusion financière des jeunes entrepreneurs 18-35 ans
Prochaine Étape
Finaliser Architecture → Créer Epics & Stories
Pilote
20-50
comptes